万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购

招 标 文 件

采 购 人：江苏春灌建设工程有限公司

代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

日 期：二〇二三年九月

- 第一章  招标公告

万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购

招标公告（不见面开标）

项目概况

万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购的潜在投标人应在江苏春灌建设工程有限公司（http://cgjsgc.com/index.html）获取招标文件，并于2023年9月13日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购

采购需求：本项目共一个标段，项目的劳务内容主要包括以下范围：除主体工程的桩基部分的劳务，包含但不限于1、土建劳务；2、临时设施搭设；3、中小型机具、水平与垂直运输；4、土建辅材；5、相关专业人员配置；6、安全与文明施工人员配合；7、工程工伤保险；8、材料保管；9、签工。具体详见招标文件项目需求。采购人对上述范围有适当调整的权利。

预算金额：2303914.85元

最高投标限价：2303914.85元

质量要求：国家合格标准。

合同履行期限：60日历天，具体根据实际各施工节点需求执行，各工种由招标人项目负责人或者项目总监理工程师书面通知入场。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标时提供书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为独立法人企业。投标时提供加盖单位公章的营业执照复印件。

（2）投标人拟任项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。

项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

（3）投标申请人须保证项目负责人及授权委托人（项目负责人可以作为授权委托人）均为本单位的正式职工，并确保在本单位缴纳养老保险。

（4）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标。

三、获取招标文件

1、请符合资格条件的投标人于2023年9月9日至2023年9月12 日（周日除外），8：30时至11：30时，14：30时至18：00时，携带投标申请人单位介绍信或授权委托书原件（注明联系人、联系方式及邮箱）及本人身份证复印件加盖公章领取招标文件等材料,逾期领取的不予接收。

2、领取地点：大洲设计咨询集团有限公司（地址：盐城市青年路钱江财富广场东区B座9楼904室）。

3、招标文件售价500元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月13日15点00分（北京时间）

开标时间：2023年9月13日15点00分（北京时间）

投标地点：江苏春灌建设工程有限公司二楼第二会议室

开标地点：江苏春灌建设工程有限公司二楼第二会议室

五、投标保证金

投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

六、付款：

- ①施工期间仅按实名制考勤实发基本劳务工资，每月第一周为办理期，逾期的须至次月办理。②工程全部完工并经项目的四方责任主体竣工验收合格后付至招标人确认的结算价的70%（扣除实名制考勤工人工资）；③工程竣工甲乙双方结算完毕后1年内付至招标人确认的结算价的97％（扣除实名制考勤工人工资）；④余款3％作为质保金，在工程竣工验收合格满2年,质量保修期满，无质量问题时结清。

七、其他补充事宜

1、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

2、本项目严禁挂靠、转包、分包，一经核实挂靠、转包、分包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

3.评标办法：综合评分法。

4.采购政策功能落实：本项目为专门面向中小企业采购项目。

本项目属于服务类采购。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为建筑业。

5.本次招标公告在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上发布。

6.各投标人在投标截止时间前应当每天都在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上的更正或补充通知为准。

7.本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏春灌建设工程有限公司

地    址：响水县帝逸国际北门

联 系 人：朱先生

电    话：18082175887

2.采购代理机构信息

名 称：大洲设计咨询集团有限公司

地　址：盐城市青年中路钱江财富广场东区B座9楼

联系方式：袁工   18261295050

3.项目联系方式

联 系 人：朱先生

- 电    话：18082175887

2023年9月8日

第二章  投标人须知

- 一、说明

- 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：江苏春灌建设工程有限公司。

1.2  采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司。

1.3  合格的投标人：见招标公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

- 2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

- 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

- 二、招标文件

- 4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，并将应公开的信息在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少1日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足1日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少1日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足1日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、技术参数偏离表、资格证明文件、售后服务方案、事前信用承诺书、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件。

- 9.投标报价

9.1  所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

9.2  投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

9.3  投标报价采用全费用综合单价报价方式，全费用综合单价应包括完成上述采购、人力劳务费（含人员工资、五险一金、福利等）、劳保用品费、配合费、成品保护费、工完场清费、保洁费、保险费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。一切费用由供货商承担。

9.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5  每种货物和服务只能有一个投标报价。

- 10.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照、项目负责人证书扫描件，否则资格不予通过。

- 11.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

11.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

- 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝招采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 13.投标文件的编制和密封

13.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

13.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

13.3 本项目投标时根据评标办法编制施工组织设计。

13.4 投标人自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.5 投标文件应用不褪色的材料书写或打印、复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

13.6 投标文件正本与副本应分开牢固装订成册，正本1份，副本4份。正本或副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

13.7 投标文件的密封和标记

13.7.1 投标文件的正本与副本应密封在一个或多个封袋中。在封袋的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。并在封袋上加盖投标人单位公章。

13.7.2 投标文件的封袋上应标明项目名称、投标人名称。

- 四、投标文件的递交

- 14.投标文件的递交

14.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3 招标人可根据实际情况以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件未按招标文件约定密封的；

（2）投标人递交的投标文件逾期送达的；

（3）未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

（4）法定代表人或授权代表未能出具身份证原件交由采购人代表核验的。

- 15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：2023年9月13日15点00分。

15.2  投标递交地点：江苏春灌建设工程有限公司（响水县帝逸国际北门）二楼会议室。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定携带授权委托书撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

- 五、开标

- 17.开标时间、地点

17.1  开标时间：2023年9月13日15点00分。

17.2  开标地点：江苏春灌建设工程有限公司（响水县帝逸国际北门）二楼会议室。

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员拆封各投标人的投标文件，宣读投标人名称、产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前不得同时递交两份或多份投标文件。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

17.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.7  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.8  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.9  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查

- 18.资格审查组织

18.1  采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

18.3  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

18.3.1  营业执照未提供或无效的；

18.3.2  拟任项目负责人证书未通过或者无效的；

18.3.3  单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

18.3.4  以联合体方式投标的。

18.3.5  投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 七、评标

- 19.评标委员会

19.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

23.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

23.8  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.9  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.10  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.11  投标文件未按招标文件要求密封的；

23.12  因投标文件书写不清晰让评标委员会无法评审的；

23.13  未按招标文件要求制作投标文件的；

23.14  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.16  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 26.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  评标方法；采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标供应商。

27.2  分值构成与评分标准

| 序号 | 条款号 | 分项内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价 | 60分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分(小数点保留两位数)。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60分. |
| 2 | 技术部分 | 施工组织方案 | 20分 | 评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的施工组织设计进行评分。评审要点齐全的得基本分 14 分；缺少任一项评审要点,该评审要点不得分。另评标委员会根据下列评审要点的内容完整性、针对性、先进性等方面进行评审加分，以0.01分为一个记分单位，满分 20 分。 1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；（4分） 2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（4分） 3.劳动力、机械设备和材料投入计划；（4分） 4.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（4分） 5.施工过程各阶段质量安全的保证措施（4分） 注： ①以上施工组织方案评审各评审点得分最低得分一般不得小于设定分值的70%，如果得分小于设定分值的70%时请评委文字描述具体原因。②施工组织设计总篇幅一般不超过50页，每超过1页扣0.5分。 |
| 3 | 商务部分 | 企业实力 | 20分 | - 1、除项目负责人外项目管理组配备管理人员（7分）： - ①具有施工员的加2分；②具有质检员的加2分；③具有安全员的加2分；④具有材料员的加1分。（投标时提供相关人员证书及缴纳社保的材料） - 2、拟任项目负责人业绩（4分）： - 投标人拟任项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来以项目负责人身份承担过类似施工或劳务业绩加1分，签订合同额大于等于200万元的加2分，签订合同额大于等于500万元的加3分，签订合同额大于等于1000万元的加4分。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。 - 3、企业业绩（9分）： - 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似施工或劳务业绩每个加3分，本项最多得9分。 注：①类似工程业绩是指：污水处理项目施工或劳务业绩。②业绩投标时需提供中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工或劳务合同。 招标人对投标人提供的中标通知书、合同、竣/交工验收证明等有关业绩证明材料怀疑涉嫌造假的，招标人认为需要调查取证时，如能够调取到当地主管部门存档资料的，一律以调取的存档资料为准。 |

注：（1）评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。

（2）本项目核心产品为/。核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 28.采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

- 29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

- 33.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 八、中标和合同

- 36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 39.质疑处理

39.1  对质疑事项，投标人应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

39.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。

- 40.投诉

本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

- 41.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室。

监督电话：0515-86883570

- 第三章  项目需求

一、项目标的内容：

劳务内容主要包括以下范围：除主体工程的桩基部分的劳务，包含但不限于1、土建劳务；2、临时设施搭设；3、中小型机械、水平与垂直运输；4、土建辅材；5、相关专业人员配置；6、安全与文明施工人员配合；7、工程工伤保险；8、材料保管；9、签工。

注：本项目所有劳务工年龄要求：男性小于60周岁，女性小于55周岁。

- 劳务包括：钢筋工、木工、瓦工等；具体包含但不限于：土建部分（按照图纸所示内容）的所有钢筋制作安装、混凝土浇筑、墙体砌筑粉刷、模板工程（含周转材料），脚手架搭拆工程（含钢管扣件），室内地坪浇筑、室外散水、室外楼梯踏步、明沟排水等。

- 钢筋工：设计图纸范围内所有涉及钢筋工作业的全部施工内容（含结构设计说明、工程做法、图纸会审记录、设计交底、技术核定单、图纸变更、设计意图澄清、会办纪要、建设或项目管理（监理）单位联系单、变更单等）及安全文明施工等，包括但不限于以下内容：

- （1）主体结构、二次结构构件钢筋翻样、加工、制作和绑扎作业（均包含施工过程中所有预留插筋、埋件（除幕墙、钢构外）、连接件，保护层垫设，现浇面抗裂网片绑扎、结构构件中所有水电消防、装修、智能化等需预留洞口加强筋，人防集水坑盖板、排水沟盖板焊制等）；

- （2）单体屋面、露台、地面、顶板等建筑施工层钢筋制作和绑扎；

- （3）电渣压力焊，水平构件钢筋接头焊接（见证取样按检测规范足额提供抽样试件）；

- （4）临时设施，安全文明施工范围内相关钢筋制作绑扎及电焊配合；

- （5）属单体范围内室外台阶、踏步、坡道、散水、排水沟及景观配套等钢筋制作和绑扎；

- （6）工艺间隙（如后浇带、施工缝等）产生的钢筋除锈、调直、整理、绑扎或加固作业；

- （7）砌体拉结筋及其它植筋项目等钢筋制作（按植筋要求）、绑扎；

- （8）所属塔吊基础、地下人防基坑支护涉及所有钢筋制作、绑扎；

- （9）其它装配施工中涉及的所有钢筋制作、绑扎；

- （10）其它：配合楼层放线，每次现浇面放线配置不少于2人，现场带班管理委托至少1人（单体基础放线以钢筋班组为主）。

- （11）钢筋的综合损耗率不得大于2.0%。大于部分直接按照钢筋采购价进行赔偿。

- （12）承担承包范围内钢筋加工制作机械及辅助材料包括但不限于扎丝、焊条、焊剂、垫块、铁钉、铁丝、切割机（含锯片）、电锤、钢卷尺、电线电缆、碘钨灯、开关箱、钢丝绳、切断机、弯曲机、电焊机、调直机、手套、安全帽、安全带、背心、雨具等。

木工：设计图纸范围内所有涉及木工作业的全部施工内容（含设计施工说明、图纸会审记录、设计交底、技术核定单、设计变更单（变更时还未进行施工或变化幅度不大的一律不得另外签证）、设计意图澄清、设计交底、会办纪要、建设或项目管理单位变更单等）及安全文明施工等，包括但不限于以下内容：

（1）主体结构、二次结构（包括结构预留洞口、结构造型）构件模板制作、安拆作业；

（2）所有模板支撑系统（含高支模、大跨等）的搭设、加固、拆除及拆除后临时回顶、支撑；

（3）二次结构插筋、预留埋件、预留孔洞（配合安装、消防、暖通等专业）等开孔留设；

（4）现浇结构模板（含现浇墙、板，包括叠合板构件，构造柱马牙槎）拼缝胶条密封，柱脚封堵及清理；

（5）现浇砼构件表面铁丝、铁钉、螺栓及模板支设所用钢筋的割除清理；

（6）属单体范围内室内、外台阶、踏步、坡道、散水、排水沟等模板制安拆（包括部分楼梯踏步因样板化施工增加的砼踏步采用模板对成品进行保护）；

（7）砼墙柱对拉螺栓孔封堵，木楔等零星材料加工提供；

（8）屋面、露台排水沟（水槽）模板制安等；

（9）所属楼号塔吊基础模板制安、拆等；

（10）配合标化工地建设标语、横幅支架中模板制安等；

（11）据甲方要求需达到质量、安全创建目标建造工法样板区、展示区等所有木工作业（各分包班组共同承担）；

- （12）其它：模板翻样、配合放线，现浇面放线配置至少3人，基础以上以木工班组为主。

- （13）承包范围内的机具材料包括但不限于：①竹胶板或复合木模板、木方、钢管、扣件、铁钉、铁丝、步步紧、PVC套管、对拉螺杆、止水螺杆、山形卡、螺帽、垫片、剪力墙内撑、密封胶带、油漆、隔离剂、圆盘锯（含锯片）切割机、平板刨、手提据、电锤、线锤、钢卷尺、撬棍、电缆、碘钨灯、开关箱、料斗、手套、安全帽、安全带、雨具，铲车等，甲方提供单体临时用电主电缆、二级以上配电箱、塔吊运输；②密目安全网（国标阻燃新网，提供合格证及出厂检测报告）、安全平网、拆模防护兜网、铁脚莲、踢脚警示（带）板、油漆、脱模剂、钢丝绳、匣扣卡件、底座垫板、焊条、铁丝、扳手等小型工具及手套、背心、安全帽（带）等。

架子工： 设计图纸范围内所有涉及脚手架作业的全部施工内容，包括但不限于以下内容：

（1）本工程所有外墙脚手架搭拆作业（包括密目安全网张设、竹笆铺设、楼层警示带或板（需层层设置）、外架阳角警示板（刷黑黄警示漆）安拆、安全平网搭拆、竹笆防护等）；

（2）承包范围内楼号所有卸料平台安装、拆除（包括防护安拆、加固、使用维护）、通道爬梯、楼梯间防护搭拆；

（3）现场所有机械设备防护、安全通道（包括单体及主入口临时入口通道等）搭拆作业；

（4）单体所有临边、平立面洞口防护安拆（包括地面集水井或边长大于300洞口，相邻高差大于300处等）；

（5）基坑临边、井坑防护、临时栈道（沿基坑每侧不少于一处，按需设置）安拆（若有）；

（6）单体电梯井道脚手防护搭拆（包括电梯井洞口防护门安拆）及单体防护、外架交叉恢复；

（7）所有挑高层、空洞、挑板等部位砌筑、浇筑和粉刷、装修等施工脚手安拆；

（8）钢结构网架、玻璃顶及其它孔洞满堂脚手架搭拆（同时需配合消防安装工程，按专项方案执行）、雨棚及顶棚墙面装饰等脚手架安拆（包括按专业施工要求调整）；

（9）外架按规范设置拉结点及配合各分部分项施工过程中的合理转移和恢复。

（10）无偿配合标化工地建设，外架外侧、防护栏杆油漆，标语标识基层板制安拆，所有安全文明施工标语、横幅挂设（包括钢管提供和搭拆作业）；

（11）所有涉及钢管、扣件、型钢、预埋件等材料装卸车、场内运输、分类堆放、整理等；

（12）其它约定分包范围内施工项目，包括承包范围内使用的焊工作业等；

（13）承包范围内的机具材料包括但不限于：①竹胶板或复合木模板、木方、钢管、扣件、铁钉、铁丝、步步紧、PVC套管、对拉螺杆、止水螺杆、山形卡、螺帽、垫片、剪力墙内撑、密封胶带、油漆、隔离剂、圆盘锯（含锯片）切割机、平板刨、手提据、电锤、线锤、钢卷尺、撬棍、电缆、碘钨灯、开关箱、料斗、手套、安全帽、安全带、雨具，铲车等，甲方提供单体临时用电主电缆、二级以上配电箱、塔吊运输；②密目安全网（国标阻燃新网，提供合格证及出厂检测报告）、安全平网、拆模防护兜网、铁脚莲、踢脚警示（带）板、油漆、脱模剂、钢丝绳、匣扣卡件、底座垫板、焊条、铁丝、扳手等小型工具及手套、背心、安全帽（带）等。

瓦工：设计图纸范围内所有涉及瓦工主体结构作业的全部施工内容（含设计施工说明、图纸会审记录、设计交底、技术交底、技术核定单、图纸变更、设计意图澄清、会办纪要、建设或项目管理单位联系单、变更单等，主体墙面粉刷、楼面地坪除外）及安全文明施工等，包括但不限于以下内容：

（1）混凝土浇筑、墙体砌筑（装配式内隔墙除外）及主体结构中瓦工范围内所有零星项目；

（2）基坑（槽）平整，抽排水、砖膜及挡水（土）墙砌筑，基坑护坡浇筑，明沟砌筑抹灰等；

（3）预制桩桩孔积水抽排、清淤、填芯（个别桩孔加深处理不另计费用）；

（4）所有施工洞、脚手洞等临时洞口的封堵和找补，干挂石材下口细石砼封堵（如有）；

（5）屋面、人防顶板各分项工程（含凸出物、设备基础等构件的浇筑粉刷等，防水卷材除外）；

（6）属单体范围内配套如台阶、踏步、坡道、散水、排水沟，蹲坑（便槽）、踏步等砌筑抹灰；

（7）现场小型预制构件、砂浆垫块制作等；

（8）对拉螺栓孔封堵，止水螺栓割除后防水砂浆填补（电梯井坑侧壁、地库板墙、坡道墙等）；

（9）所属楼号塔吊基础浇筑，塔吊基坑挡墙及单体四周排水沟砌筑、抹灰；散水坡浇筑；

（10）单体主体结构施工过程中及工序交接时所有楼地面及施工范围内清理、保洁工作；

（11）其它零星项目，如：腰线（线条）、翻边、窗套、窗台板和空调板、止水带、腰（圈）梁构造柱砼浇筑，给排水管道（包括烟气道）根部泛水和预留洞口塞缝修整，门窗、电梯门洞侧边的二次砌筑（如需要），后浇带挡水（土）墙及其修凿清理、浇捣养护；地下室外墙、顶板凸出物等防水保护层；集水坑，排水沟粉刷；单体底层或坡道等地面底部找平层；排水明沟砌筑抹灰等且不限于以上项目施工。

（12）国家及地方规范要求达到约定质量标准涉及到的该工程所有瓦工（或砼工）施工作业各工序操作过程包含的全部工作内容。

（13）据甲方要求需达到各类质量、安全创建目标建造工法样板区、展示区等所有瓦工作业（各承包班组共同承担）；

- （14）其它：现浇面浇筑完成后配合放线须配置2-3人，现场代班管理委托至少1人。（15）承包范围内机具设备包括但不限于无齿锯（含锯片）切割机、电锤、线锤、钢卷尺、尼龙线、砂浆桶、翻斗车、电缆、碘钨灯、靠线板、锹（铲）、砂浆（砼）搅拌机、振动器、开关箱、料斗、灰盘、砖篮、脚手板、扫帚、水泵及手套、安全帽、安全带、雨具等，招标人仅提供单体施工临时用水、临时用电主电缆、二级以上配电箱、塔吊垂直运输；

2、临时场地搭设包含：临时围挡、场地平整、车辆冲洗池、场内临时道路、临时下水道、地磅基础浇筑、废料收集池的制作所需人工，瓦工料棚、木工料棚、钢筋料棚的材料及制作等。

3、小型机械与水平与垂直运输包括：现场土建施工中所有需要的相关小型机械设备均由乙方自行配备。

4、土建辅材包括：符合施工要求的新模板、木方、扣件、钢管、对口螺丝、钢筋网片、玻璃纤维网格布、钢丝网片、屋面挤塑板及地下室外墙防水保护挤塑板、901胶、钉枪、带卡枪钉、现场施工用照明灯具等涉及土建的所有零星材料。

5、相关专业人员配置包括：配合甲方现场放样的专业人员等。

- 安全与文明施工包括：乙方需提供符合甲方规定要求的安全网、钢笆、临边防护等安全工作。并协助甲方安装安全文明施工的相关制度牌、防尘网、防尘喷淋等工作。雨季排水、抽水及冬季清雪、保温，整个施工期间施工现场的环境清扫及垃圾转运填埋所需人工等。

- 乙方进场前需为工人办理符合国家规定的建筑工程团体意外伤害险。

- 材料保管包括：黄砂、水泥、钢筋、加气砖及加气砖托盘等所有甲方提供的现场材料、周转材料、机具设备的二次搬运，并搭设适宜的存放场所妥善保管，如由乙方原因导致材料丢失、损坏均由乙方照价赔偿。

- 如出现上述工作内容以外的用工：单次产生少于等于20工的用工总量，按大工全费用综合单价350元/工，按小工全费用综合单价200元/工，以当日项目部的现场负责人、施工员共同签定的用工数量为准，纳入最终结算价；若单次产生用工量大于20工，则由公司另签补充协议或者单独重新发包。

- 第四章  合同主要条款

编号：

劳务分包合同

甲  方：   江苏春灌建设工程有限公司

乙  方：

签订日期：    年     月     日

第一部分   劳务分包合同协议书

发包方：   江苏春灌建设工程有限公司       （以下简称甲方）

承包方：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就万银污水处理厂二期工程劳务服务项目分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：万银污水处理厂二期工程劳务服务项目

2、工程地点：响水县境内

二、乙方提供分包劳务内容主要包括以下范围：除主体工程的桩基部分的劳务，包含但不限于1、土建劳务；2、临时设施搭设；3、中小型机具、水平与垂直运输；4、土建辅材；5、相关专业人员配置；6、安全与文明施工人员配合；7、工程工伤保险；8、材料保管；9、签工。

1、劳务包括：钢筋工、木工、瓦工等；具体包含但不限于：土建部分（按照图纸所示内容）的所有钢筋制作安装、混凝土浇筑、墙体砌筑粉刷、模板工程（含周转材料），脚手架搭拆工程（含钢管扣件），室内地坪浇筑、室外散水、室外楼梯踏步、明沟排水等

2、临时场地搭设包含：临时围挡、场地平整、车辆冲洗池、场内临时道路、临时下水道、地磅基础浇筑、废料收集池的制作所需人工，瓦工料棚、木工料棚、钢筋料棚的材料及制作等。

3、中小型机具、水平与垂直运输包括：现场土建施工中所有需要的相关小型机械设备均由乙方自行配备，塔吊的相关手续由乙方负责办理并承担安装拆除任务。

4、土建辅材包括：符合施工要求的新模板、木方、扣件、钢管、对口螺丝、钢筋网片、玻璃纤维网格布、钢丝网片、屋面挤塑板及地下室外墙防水保护挤塑板、901胶、钉枪、带卡枪钉、现场施工用照明灯具等涉及土建的所有零星材料。

5、相关专业人员配置包括：配合甲方现场放样的专业人员等。

- 安全与文明施工包括：乙方需提供符合甲方规定要求的安全网、钢笆、临边防护等安全工作。并协助甲方安装安全文明施工的相关制度牌、防尘网、防尘喷淋等工作。雨季排水、抽水及冬季清雪、保温，整个施工期间施工现场的环境清扫及垃圾转运填埋所需人工等。

- 乙方进场前需为工人办理符合国家规定的建筑工程团体意外伤害险。

- 材料保管包括：黄砂、水泥、钢筋、加气砖及加气砖托盘等所有甲方提供的现场材料、周转材料、机具设备的二次搬运，并搭设适宜的存放场所妥善保管，如由乙方原因导致材料丢失、损坏均由乙方照价赔偿。

- 如出现上述工作内容以外的用工：单次产生少于等于20工的用工总量，按大工全费用综合单价350元/工，按小工全费用综合单价200元/工，以当日项目部的现场负责人、施工员共同签定的用工数量为准，纳入最终结算价；若单次产生用工量大于20工，则由公司另签补充协议或者单独重新发包。

三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：暂定人民币（大写）             元。

2.本工程为全费用固定综合单价合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

四、合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同书；（2）图纸；（3）现行标准、规范及有关技术文件；（4）甲方下发的技术交底文件及书面联系单（5）合同履行中，甲乙双方有关工序的洽商的书面协议或文件视为本合同的组成部分。

五、合同工期约定

1、计划开工日期       年    月    日 。 计划竣工日期      年     月      日。

2.总工期为：60日历天，具体根据实际各施工节点需求执行，各工种由招标人项目负责人或者项目总监理工程师书面通知入场。

- 质量标准

总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到国家合格标准等级。

所有施工项需遵守相关的国家规范，此外施工质量要求须严格执行江苏省质量通病防治规范（DGJ32／J16-2014）的相关标准与规范。

如因施工时不能按照施工图纸、设计变更及技术交底施工的，造成严重质量缺陷或质量事故被责令拆除返工的，乙方除承担因返工造成的人工、机械费用外，所浪费材料按十倍金额处罚，另视情节严重处2000元以上的罚款直至清退出场。

因乙方施工质量问题或施工措施不当导致不可逆的设计变更、整改方案而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

- 工程款支付：

1、施工期间仅按实名制考勤实发基本劳务工资，每月第一周为办理期，逾期的须至次月办理。

- 2、工程全部完工并经项目的四方责任主体竣工验收合格后付至招标人确认的结算价的70%（扣除实名制考勤工人工资）；

- 3、工程竣工甲乙双方结算完毕后1年内付至招标人确认的结算价的97％（扣除实名制考勤工人工资）；

- 4、余款3％作为质保金，在工程竣工验收合格满2年,质量保修期满，无质量问题时结清。

5、乙方进场时，在详实填报劳动力安排表的基础上，必须实行实名制考勤,实名制考勤记录作为乙方每月办理工人工资发放清单的依据，详细见实名制管理条款。乙方劳务人员工资由乙方定期造表，由甲方直接发到所属劳务人员手中，所发劳务人员工资从乙方每次付款中扣除。

6、甲方向乙方付款前15个工作日，乙方必须给甲方出具增值税专用发票（税率3%）及专用收据，否则付款日期顺延。

7、在施工中发生的乙方因质量、安全、不文明施工、材料浪费及其他方面原因而导致的罚款在付款中予以扣除。

注：①每次上报的实名制考勤工人工资必须小于当次支付款；②以上付款均不计利息。

八、实名制管理条款

为了加强工人工资实名制的管理，维护社会稳定。要求乙方对劳务班组作业人员管理要求如下：

- 甲方项目部及乙方需共同对项目上所有工人进行实名制管理，按照班组、工种形成花名册，并复印身份证留存；

- 甲方项目部及乙方需共同每日对每位上工工人进行考勤，每日记录；避免漏记、错记、多记，并形成台账。

- 甲方项目部及乙方给劳务班组请款时，需附上本次发放给工人的明细；并且在甲方付款后5日内，将工人签字确认后的明细提交给甲方财务。

- 乙方和劳务班组未按照上述要求执行的，将不予审批后续的劳务款项，并承担其引起的一切责任。

- 本项目所有劳务工年龄要求：男性小于60周岁，女性小于55周岁。乙方承诺须服从甲方的实名制考勤制度管理，进场前乙方须如实提供班组人员身份证件。日常上下班必须由考勤通道进出施工现场，否则不支付工资并按管理细则处罚。严禁冒名顶替、弄虚作假骗取劳务费，一经发现将按结算总价款的3%作为违约处罚。

九、竣工验收：

- 工程竣工必须达到合同质量目标，做到工完场清。乙方应配合甲方做好承包范围内的所有竣工资料，并配合甲方进行工程初验和竣工验收，符合要求后，甲乙双方办理结算手续。

- 工程竣工时，乙方应将现场内机械设备、材料、建筑垃圾清理干净，若达不到要求，则由甲方组织清理，其费用从乙方结算款中扣除。

- 达到以上条件由乙方书面提出竣工验收申请，项目部牵头组织甲方相关部门进行综合验收，并出具书面的验收单。

十、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

- 甲方驻现场负责人         。

- 负责对乙方工作内容的技术交底、安全交底。对乙方进行管理，开展各项安全质量教育、培训和学习。甲方重要的指令、通知由甲方以书面形式交给乙方签收后即生效，乙方不得拒绝签字。

- 负责测量放样、试验检测等技术指导和技术服务工作。甲方测量：在楼层上放主控轴线，其余由乙方负责，经过甲方复核后进入下一步施工；乙方协助甲方制作砼、钢筋等试件，并协助送检。

- 对工程进度、质量和安全进行管理、检查、指导、监督。约定由乙方负责的工序但因乙方原因达不到质量或进度要求，有权将该工序单独拿出，另派人员施工，所产生的费用从乙方合同价款中扣除，且甲方有权单方解除合同。

- 协调施工关系，搞好各专业施工队伍工序间的配合工作。

- 向乙方提供施工蓝图1套，如施工图不足，乙方自备。

- 负责主要材料的供应，但施工中如果乙方材料超耗，甲方将停止供料并整顿，乙方承担因此引起的一切责任。

- 发包人有权根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，罚款金额在工程款中扣除。

- 处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

- 乙方的权利和义务：

- 乙方必须严格服从业主、监理单位和甲方的管理，按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护。

- 乙方应承担由于自身原因造成的质量缺陷、工期延误、安全事故等一切责任。

- 乙方应向甲方提供符合本项目要求的资质证书（营业执照；现场管理人员身份证和岗位证书复印件；技术工人的身份证明、职业培训合格证书或职业技能证书复印件）及其他文书，并保证其真实性和合法性。

- 乙方现场负责人为       .现场负责人、技术员、安全员、施工员应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交上述人员的劳动合同，以及为缴纳社会保险的有效证明。现场负责人本人只承担本工程，进场后负责人须常驻现场，每月在劳务作业现场时间不得少于24天。完工前上述人员一般不得易人；否则乙方承担10000元违约金。现场负责人必须参加工地例会，否则甲方将给乙方每次处以500元违约金（现场负责人因故不能参加工地例会，必须在24小时之前取得甲方同意）。现场负责人安排相关人员参加会议，并接受甲方根据工程质量、安全、文明施工、进度等完成情况进行的现场管理和违约处理。

- 严格按施工图纸、设计说明、国家及当地现行有关标准和规范、建安工程质量检验评定标准精心施工、检查和记录。通过健全的质量保证体系和检查制度，严格控制每道工序的质量，确保工程达到合同约定的质量等级。

- 乙方现场负责人必须服从甲方安排及时参加项目部组织的各类会议，不得无故缺席、迟到或指派他人参加会议，并及时签认会议记录书面认可会议讨论结果。实在无法参加的，必须明确告知甲方并指派其他负责人参会，否则按每次200元罚款，在工程款中扣除。

- 乙方必须接受甲方的协调管理，顾全大局，若由于乙方内部协调不到位造成的一切损失由乙方承担。乙方特殊工种人员须持有效上岗证并向甲方提供特种作业上岗证书，否则因此造成的一切损失均由乙方负责。

- 乙方应配备满足需要的现场管理人员不少于3人。现场管理人员不得擅自离开工地，按时参加生产例会；乙方每周书面报告其使用人员数量、工种情况等，否则属违约。应对其所属人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责，甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的任何人员，乙方应及时予以更换。

- 乙方必须遵守劳动合同法，与入场施工人员一个月之内签订劳动合同，并提供参加本项目施工的人员名册及劳动合同复印件，严格执行劳动合同法及甲方对劳务管理的相关规定，对不符合劳动合同法要求的人员一律不许进场（如未年满18岁等）。对特殊工种人员必须提供特殊工种上岗证或从业资格证。

- 乙方除按劳动合同法的规定为其使用的劳务交纳各种社会保险外，还必须为其进场工人办理意外伤害保险，及为场地内作业人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险，支付保险费用。事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

- 乙方应对施工现场和周围建筑、道路交通、噪音、环境卫生、绿化、各种公共设施进行有效的防护管理，遵守国家和地方政府有关法律法规，妥善处理好各种关系。

- 乙方未经甲方授权或允许，不得擅自与业主单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；不得以带有甲方公司或工程名称字样的协议或名义，对外进行采购赊欠（工、料等）、信贷等行为，只能以乙方注册公司的名义实施以上行为，以避免给甲方造成任何损失。否则，乙方负责由此产生的全部法律及经济责任。

- 乙方应配合当地公安部门对所属人员进行有效的管理（技术人员、特殊工种的相关证件应报甲方备案），并对进入工地的人员进行造册登记，送甲方备案。应对进场人员的年龄和身体状况进行有效的管理，对达不到法定年龄和老弱病残的人员，以及不适合本工程施工的人员禁止进场，否则，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。乙方应遵守《中华人民共和国劳动法》和有关法令、法规，严禁拖欠民工工资，保障员工的合法权益。有民工向指挥部、劳动局等部门投诉的，第一次向乙方罚款劳务总造价的5%，第二次向乙方罚款10%，第三次与乙方解除劳务合同，而且乙方必须处理好民工投诉，消除对甲方的不良影响。

- 乙方须按照批准的施工方案做好冬雨季施工防护措施。

- 乙方应及时清理现场丢弃的垃圾至甲方指定堆放地点。

- 乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他乙方的工作成果，否则需按甲方与其他乙方签订的合同价格予以赔偿。

- 乙方有义务复核与自身施工相关的坐标、标高及其变更情况，以满足工程质量要求。

- 乙方应教育工人严禁偷盗行为，若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其它班组材料、机具等,每人次按乙方人员所偷盗材料价值5倍进行罚款，罚款直接从工程款中扣除，并将当事人送交当地公安机关处理。

- 乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项(专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。

- 乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。

- 施工现场乙方人员无论与哪方人员发生矛盾、打架斗殴，乙方应承担罚款5000元和相关的医疗费用。对乙方未能及时制止，造成事态扩大的，对乙方进行10000元的罚款，乙方应承一切的医疗费和相关的经济损失。

- 乙方须配备质检人员，提供辅材质检的原始数据资料。

- 本工程禁止转包或再分包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金。

- 合同签订后,甲、乙双方必须履行合同规定的所有条款。任何一方不得单方擅自变更或解除合同,若一方擅自解除合同应按合同总价的20%赔偿对方违约金。

- 工程进度、质量、安全要求及规范标准等：

- 开工：

- 本工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定。

- 工程实际开工日期似甲方现场书面通知进场施工时间为准，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致。乙方均已在合同中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。

- 阶段工期：

- 乙方须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足甲方整体工程总体进度计划要求。该计划经甲方审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，乙方必须遵守该计划中关于本分包工程地阶段工期及完工日期的要求。

- 乙方应根据甲方要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。

- 在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工措施,除另有约定外，由此发生费用由乙方自行承担。

- 违约责任：

- 当乙方连续两个月无法完成进度计划，或甲方认为乙方没有能力履行本合同时，甲方可向乙方发出解除本合同的通知，通知到达乙方时合同解除，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失。甲方也可向乙方发出整改通知要求整改，分包入不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足甲方要求的，甲方可将本合同约定的乙方工作内容的一部分或全部，自行组织实施整改或委托第三方实施、整改。由甲方自行组织实施、整改或第三方实施、整改的，除相应工程量不进入乙方的合同结算价款外，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任,均应由乙方承担。

2.如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建甲方和乙方可以解除本合同，产生的费用由双方协商解决。

3、若由于乙方原因延误总工期，甲方按5000元/天累计扣取乙方违约金，非乙方原因造成工期延误，工期顺延，但必须由乙方及时按规定向甲方办理书面顺延手续。

4、乙方在施工过程中不得无故停工，若由于乙方原因连续停工达到5天，甲方有权解除合同，甲方对乙方已施工的工序项目不予结算，乙方无条件退场，甲方有权重新安排施工队伍进场施工。

5、乙方必须按施工要求保证足够的劳动力，因劳动力不足及乙方内部管理而影响进度、中途因故自行退场等，甲方有权追究乙方责任，甲方有权重新安排施工队伍进场施工。

6、因乙方施工质量问题或施工措施不当导致不可逆的设计变更、整改方案而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

7、合同签订后,甲、乙双方必须履行合同规定的所有条款。任何一方不得单方擅自变更或解除合同,若一方擅自解除合同应按合同总价的20%赔偿对方违约金。

（四）工程质量要求及相关规范制度：

- 乙方应随时接受业主、监理、质监人员的检查监督。由乙方提供的原材料、机械设备设备、零星材料，甲方有权进行验收、核对、抽检，乙方必须提供材料合格报告、且须与提供给甲方认可的资料及样品一致。

- 乙方必须按规范、设计要求、技术标准及操作规程、技术交底文件施工。应坚持“三检”制度。业主单位、监理单位、甲方发现乙方施工质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到质量验收达合格标准。如两次书面通知整改，仍达不到质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同价款20%的违约金，由此造成的甲方或第三方损失的，乙方应另行足额赔偿。

- 分部分项工程达到隐蔽验收条件时，由乙方自检合格后，须在验收24小时前通知甲方项目部组织相关人员验收并签字后方可进行隐蔽；若出现未经验收就进行隐蔽施工，中间验收达不到质量要求，中间验收与竣工验收不合格的，乙方应负责返工及采取补救措施，费用由乙方承担，并且处以人民币壹万元/次的违约金。对甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方按实际损失进行赔偿。

- 若甲方通知乙方后24小时内，乙方不能对缺陷进行修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求,甲方可在发出通知期限24小时后雇佣第三方进行修补，并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。

- 因乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用。同时,甲方可无条件终止本合同，并要求乙方按本合同规定承担违约责任

- 要求:主体工程施工严格按规范、图纸及技术交底的要求进行，所有偏差均必须在规范允许范围内。在施工过程中，各工序未按要求施工的，每发现一次罚款200元。

（五）安全文明施工要求及相关规范：

1.乙方必须遵守国家及当地政府有关法律、法规； 按现行安全有关管理规定和规范及安全操作规程进行安全管理和施工；必须执行项目部的各项规章制度，按与甲方签订的《施工安全管理协议书》约定实施安全管理，搞好其内部各项教育和管理。乙方因管理工作失误和自身原因造成伤、残、亡事故，一切损失和责任由乙方自负。

2.乙方必须严格按甲方报审的平面布置场地放置材料和设备，保证场内道路通畅、整洁。乙方负责建筑垃圾的装车外运，并承担装车费用。施工中，乙方要切实加强管理，做到工完、料清、场地净，按甲方统一规划堆放材料、机械设备，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；保证所属职工着装干净整齐，注意环保，如出现施工现场零乱，而又不及时整改，甲方将给予1000-2000元的违约罚款。未竣工验收交付前由乙方负责派专人做好成品保护和看管，否则损坏由乙方负责返工或维修。凡是由乙方原因造成违反城管规定和其它有关规定的罚款均由乙方承担责任。

3.乙方在劳务人员进场10日内与其使用的各劳务人员必须签订安全施工责任状，并按要求做好三级安全文明教育。乙方未达到上述要求属违约，甲方有权处罚。乙方严格按操作规程组织施工，按规范要求做好安全防护，确保人员安全，因违章指挥或员工违章作业造成的各类安全责任事故，一切后果由乙方自负。同时，甲方将追究乙方的责任，并处以合同总价10%的违约罚款，由此造成的甲方或第三方损失的，乙方应另行足额赔偿。

4.如乙方不按合同条款施工，因乙方安全文明措施不到位的或乙方未按政府有关部门或甲方要求，未及时清理、修复因施工污染或损坏的城市道路、绿化等公用设施的，在接甲方通知后3天内按通知要求整改，费用由乙方承担；若未按要求整改的甲方有权另行安排他人完成，费用由乙方承担，并承担人民币5000元/次的违约金，直接从工程款中扣除。

十二、甲供材料及相关机械设备管理要求：

1、甲方负责提供的材料及机械设备（专业分包除外）包括：挖掘机、渣土车、钢筋、水泥、商品混凝土、砂子、石子、砖、施工用水电，其中商砼提供输送泵，由施工队负责接泵管入模。

2、乙方自备的材料及设备：除甲方提供的材料及机械设备外，完成主体结构全部工序内所需的一切人工、材料、机械及安全、劳保等。

3、乙方负责采购的零星材料，必须确保严格按规范和设计采购，不合格的材料禁止进场，进场材料必须通过见证取样后进行复试，复试检验合格后方可使用。

4、甲方提供的机械设备等由乙方负责使用、维修、管理，并达到管理和维修要求。本合同约定由乙方自备的常用小工具机械设备，均由乙方负责维修保管使用，并应符合安全规定。

5、甲方有偿提供安全帽及施工背心，其余劳保用品由乙方自备，必须无偿印刷上甲方标识，标识式样电子版本由甲方负责提供。

6、塔吊操作工、信号工由 乙  方提供。

7、甲方对现场使用的甲供材料及甲供设备有优先的占有控制、管理权，如发现乙方浪费材料、损坏设备，乙方应按照原价支付赔偿。现场剩余的材料及废料由乙方负责及时清理运至指定地点，并及时办理相应手续，不得乱放。

9、乙方应至少提前一周向甲方提交书面用料计划，甲方据用料计划将所需材料发给乙方，部分材料如钢筋等由甲乙双方在现场共同点验交乙方，履行签字手续后，乙方所领材料由乙方保管使用，甲方监管，丢失由乙方负责。超用或浪费予以处罚，罚为超用部分的50%。如发现倒卖材料现象，按倒卖材料原值处以十倍罚款。乙方原因出现质量缺陷乙方承担返工材料费用的200%。

十三、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于工程质量缺陷与乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围；非乙方原因造成工程质量问题的，虽不属于乙方责任，但是经协商由乙方维修的，乙方应配合维修，费用由责任方承担，甲方协调。

3、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以乙方的工程通过甲方的验收之日起计算，保修期限为：

1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的的合理使用年限；

2）屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏为   5  年；

3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为   2   年；

4）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程，为   2   年；

5）其他项目的保修期为   2   年。

4. 质量保修责任

4.1、保修期的前六个月内，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，保修期前六个月届满后，如工程出现质量问题，乙方应在甲方通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

4.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权安排另请他人代为维修并确定价格（无需乙方确认），所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费（修复及赔偿费的100%）可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，同时乙方应赔偿甲方及任何第三人因此遭受的全部损失。

4.4、由专业机构确认乙方的施工质量存在问题，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判。甲方应将谈判结果及乙方应赔偿的费用通知乙方，乙方应于收到通知之日起3日内向甲方支付上述赔偿费用，否则应向甲方支付赔偿费用的30%作为违约金。甲方有权从保修款中直接扣除上述费用，同时要求乙方补足保修款。

4.5、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。

4.6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修，费用由责任方承担。

4.7、质量保修完成后，由甲方组织验收确认。

5、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算价款的3%。

保修金结算后，乙方仍应继续完成第3.款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

6、其他

约定的其他工程质量保修事项：无。

十四、争议解决方式：

甲乙双方发生争议，由双方本着实事求是的原则协商解决。如协商无果，双方约定向  江苏省盐城市响水县    人民法院提出诉讼。

十五、其他

- 1、本合同一式六份，甲方持叁份，乙方持叁份。

2、本合同如有未尽事宜，可另行签订补充协议。

（合同签署处无正文）

甲方：（需方章）                      乙方：（供方章）

法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人（签名）：                委托代理人（签名）：

开户银行：                          开户银行：

户    名：                          户    名：

账    号：                          账    号：

签订时间：   年  月  日             签订时间：   年  月  日

# 第二部分 安全生产管理协议

发包单位：     江苏春灌建设工程有限公司       （以下简称“甲方”）

承包单位：                                    （以下简称“乙方”）

为贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订劳务分包合同（协议）的同时，签订本安全管理协议。

一、承包工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容及范围：详见分包施工合同，合同（协议）编号：

二、工程项目期限

年      月      日至      年      月      日（同分包合同或协议）。

三、协议内容

1．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2．乙方应有安全管理组织体制，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等，并及时报甲方。

3．乙方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、 乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

5．乙方现场负责人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规，甲方需监督检查。乙方须无条件配合项目部做好所有施工人员的三级安全教育。

6．施工前，乙方应对下属施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，甲方需监督检查。

7．施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全，防火工作，共同预防事故发生。

8．乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

9．在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方有责任督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品，如：安全带、安全帽、防滑胶鞋、手套等。（尤其是登高施工必须严格遵守施工操作规程、佩戴必要防护用品，以防高空坠落事故），其次要服从甲方现场管理及安全隐患整改意见，如果违反以上管理要求从而造成安全事故，乙方应承担一切责任和后果。

10．甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

11．机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应会同甲方共同按规定检查交接，并作好交接使用的书面记录，严禁在未经检查或检查不合格的情况下投入使用。否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

12．在施工期间所使用工具乙方自备，设备和工具的保管，维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

13．乙方对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

14．特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

15．甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，该工程施工作业区域内，在属易燃易爆仓库、施工作业面严禁吸烟、燃烧易燃材料等，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定提前24小时办理动火审批手续，并做好周边防护，严格遵守“十不烧”规定，否则发生火灾等事故，由于责任方承担一切经济损失和相关责任。

16．乙方需用电气设备接电时，应指派专职电工，不得擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

17．起重吊运、吊装施工期间应设安全警戒区，指派专人负责现场看护、值班，砌体材料及周转材料吊运等期间应配备专人指挥和调度，不得超运，严禁闲杂人员靠近，防止重物打击事故。

18．甲乙双方在施工中，应注意管线、线路的保护。甲方对管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、施工人员不得偷盗施工现场物品，若有发现乙方承担一切后果和责任。

20、施工人员不得在施工期间喝酒、打架斗殴，不得带病作业，若有发生乙方承担一切后果和责任。乙方对本施工队内施工人员在上下班途中的交通安全负责，并做好安全教育。

21、自觉参加项目部组织的消防应急演练，不得无故缺席，掌握和学习施工现场消防应急知识，加强对班组人员的消防安全教育。

22、甲方须向乙方贯彻上级安全生产的方针、政策以及安全生产有关规定。

23、甲方对乙方所分包的工程，有权实施安全监督检查，并执行安全生产经济罚款制度。

24、乙方必须自觉遵守甲方下发的现场管理制度及处罚细则。

25．本协议经双方签字、盖章有效，作为分包施工合同附件一式贰份，甲乙双方各执壹份。

26．本协议同分包合同同时生效和终止，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。乙方原因发生的一切安全事故由乙方自行承担民事责任及经济赔偿，与甲方无涉，因乙方未能处理，由甲方处理的一切费用和给甲方造成的名誉及经济损失均由乙方承担，甲方将从乙方在甲方的账户往来中直接扣款。

27、夜间施工安全及交通安全应做好安全技术交底和监督检查。

28．未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。

甲方（盖章）：                   　　　 乙方（盖章）：

现场负责人（签字）：             　　　 现场负责人（签字）：

经办人（签字）：                　  　　经办人（签字） ：

2023年___月____日　　　　              2023年____月___日

- 第五章  投标文件格式

- 封面

正（副）本

万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目

招标采购

投 标 文 件

投标人：                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：        (签字或盖章)

日    期：      年    月      日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项报价表

6、技术参数偏离表

7、资格证明文件

8、施工组织方案

9、响水县政府采购事前信用承诺书

10、中小企业声明函

11、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

- 一、投标函

致江苏春灌建设工程有限公司：

根据贵方项目万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交投标文件正本一份及副本四份。

1.按招标文件规定的各项要求提供优质的服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话；

电子信箱；

日期：       年    月    日

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月         日

姓名：         性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                               （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

法定代表人身份证复印粘贴处

- 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：    （投标人名称）  的  （法定代表人姓名）    授权（被授权人的单位、姓名、职务）  为我方参加 （项目名称）  活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉和履约保证金交纳和退还、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被授权委托人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：     年   月  日起至   年  月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日     期：       年  月  日

被授权代表身份证复印粘贴处

- 开标一览表

| 项目名称 | 万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写）： （小写）： 元 |
| 质量标准 | 符合采购人验收要求和相应规范合格标准。 |
| 合同履行期限 |  |
| 免费质保期 | 年。从验收合格之日起计算。 |
| 核心产品品牌 | / |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

注：本表与投标文件一起装订。

- 五、投标分项报价表

项目名称：万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购

详见附件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 六、技术参数偏离表

项目名称：万银污水处理厂二期工程劳务服务采购项目招标采购

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 投标文件中作出的技术响应 | 正负 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：表中“投标文件中作出的技术响应”栏应根据所投产品填写具体内容。未填写视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 七、资格证明文件

七（1）书面声明

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

七（2）营业执照扫描件

七（3）项目负责人相关执业资格证书、安全生产考核合格证（B类）证书扫描件

- 八、施工组织方案

格式自拟

- 九、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件参加政府采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

- 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十一、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件